21.01 Субподрядчики на коммерческих проектах

Привлечение субподрядчиков на коммерческие проекты

Вводная информация

Ре​гламент описывает процесс поиска и привлечения субподрядчиков на коммерческие проекты, этапы их проверки и согласования. ​​

Назначение ресурсов на проект и формирование Команды проекта происходит в соответствии с нормативными документами:

- Для Технической дирекции регламенты:

  - 09.01 Организация проектной деятельности

- Для Дирекции информационной безопасности (Дирекции ИБ)​ регламенты:

  - 95.01 Проектная деятельность Дирекции ИБ.

  - 95.02 Пресейловая деятельность Дирекции ИБ (95.02-3 Выполнение расчетов, 95.02-4 Подбор Партнера или Субподрядчика на пресейле).

  - 95.03 Сервисная деятельность Дирекции ИБ.​

Субподрядчик при отсутствии внутренних ресурсов привлекается в случаях:​

- проведение пресейла,​​

- в ходе планирования проекта,

- при реализации проекта, если:

  - действующий субподрядчик оказывается неспос​обным выполнить условия заключенного с ним договора и требуется замена;

  - Производство не может выполнить работы в заранее оговоренные сроки, требуется привлечение внешних ресурсов.

- в процессе оказания услуг гарантийной и техподдержки.​​

Внутренние инструменты для поиска су​бподрядных ресурсов:

- CRM: Контрагенты -​> Субподрядчики из реестра;

- Департамент по работе с подрядчиками​ (ДРП) Техническая дирекция. В случае отсутствия внутренних ресурсов, привлекаются внешние ресурсы. Заявка на поиск направляется на почту – для Технической дирекции. Регламент подбора внешних ресурсов Технической дирекции доступен по ссылке​​.

- Департамент технологического развития Менеджер по субподрядным организациям (далее - Менеджер ДИБ по субподряду). Заявка направляется на почту– для Дирекции ИБ.

​

​Таблица ответственных за выбор субподрядчиков и участников процесса в подразделениях

Дирекция ИБ:

| ​​​​​Подразделение​ |  | Дирекция ИБ |
| --- | --- | --- |
| ​Этап проекта | ​Тип проекта | ​Ответственный за поиск и выбор субподрядчика |
| ​Пресейл /Выполнение проекта | ​Классический | ​Решения Дирекции ИБ – Пресейл-архитектор (заявка в CRM на расчет)/ Менеджер ДИБ по субподряду​​/Руководитель Дивизиона Услуги по информационной безопасности, не входящие в текущие решения Дирекции ИБ – Директор департамента технологического развития |
| ​Пресейл /Выполнение проекта | ​Сервисный |  |
| ​Пресейл /Выполнение проекта​ | ​Перепродажа вендорского сервиса | ​SS |

Техническая дирекция:

​

| ​Подразделение ​​ |  | ​​Техническая дирекция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ​Этап проекта | Тип проекта​ | Ответственный за выбор | Исполнитель (поиск, пр.) |
| Пресейл /Выполнение проекта | ​​Классический | - Руководитель ДРП​ ​ | - При стоимости работ до 500 000 р. - SS/TPS - При стоимости работы свыше 500 000 р. - сотрудник ДРП ​ |
| ​Пресейл /Выполнение проекта | ​​Сервисный |  |  |

​​​

1. Подбор субподрядчика Командой проекта. Согласование подрядчика 

Подрядчики привлекаются как до заключения договора на этапе пресейла, в случае возникновения активности у клиента, так и в ходе реализации проекта, в случае, когда договор с заказчиком уже подписан.

1.1 Коммерческие проекты

1.1.1 В Технической дирекции

При общей сумме контракта до 500 000 рублей (за исключением ГК​, ГОЗ, сложные инфраструктурные проекты) SS/TPS могут самостоятельно:

- ​Запрашивает ТКП у не менее двух альтернативных подрядчиков.

- Направляет полученные от подрядчиков ТКП на согласование в ДРП.

- После​ согласования ДРП и получения подтверждения от АМ, что договор с Заказчиком будет подписан, SS/TPS необходимо создать Заявку на подрядчика в CRM. Тип заявки - «выполнение работ».

При общей сумме контракта свыше 500 000 рублей (при ГК, ГОЗ и сложных инфраструктурных проектах):

- SS/TPS направляет запрос на поиск подрядчика в ДРП. ​

- Поиск подрядчика и запрос ТКП осуществляется силами ДРП​ с предоставлением результатов.​​

- После выбора субподрядчика на пр​оект SS/TPS или Р​П/РСП необходимо создать Заявку на подрядчика в CRM​. Тип заявки - «выполнение работ»​.​​

Сотрудник ДРП проводит валидацию и скоринг данных по указанным субподрядчикам и их ТКП/КП, и дает заключение о возможности использования того или иного коммерческого предложения в дальнейших расчетах стоимости работ/услуг проекта Заказчика в виде 3-х коммерческих предложений (при возможности/при наличии):

- «основной» субподрядчик и его предложение

- «запасной-1» субподрядчик и его предложение

- «запасной-2» субподрядчик и его предложение

Как создать заявку, подробно Работа в Заявке на подрядчика в CRM>>

​

1.1.2. В Дирекции информационной безопасности и остальных управлениях и департаментах:

Для осуществления поиска, проверки и актуализации подрядчика Команда проекта привлекает Менеджера ДИБ по субподряду​.

Если тема проекта не входит в портфель решений – регламент 95.02 Пресейловая деятельность п.4 Назначение Пресейл архитектора. ​​

- Менеджер ДИБ по субподряду​​​ запрашивает ТКП у не менее двух подрядчиков статуса Select, либо Субподрядчиками, привлечение партнеров статуса Silver или Gold описано в разделе Статусы партнеров.

- После выбора субподрядчика на пр​оект Ответственному за поиск и выбор субподрядчика необходимо создать Заявку на подрядчика в CRM​. Тип заявки - «выполнение работ».

Как создать заявку, подробно Работа в Заявке на подрядчика в CRM>>

1.2 Любая гарантийная поддержка Технической дирекции

1.2.1 Если на гарантийные работы необходимо привлечь субподрядчика, который ранее выполнял работы по проекту, был выбран и согласован в Заявке на подрядчика CRM, для выполнения работ по проекту (основной договор на выполнение работ, РСП инициирует заявку в​ Сервисе согласования договоров, добавляет в наблюдатели ответственного за согласование основного договора Логиста Группы по работе с субподрядными организациями (далее - Логист), ответственного за согласование субподрядчика в CRM​ по основному договору. Подробнее Гарантийная поддержка услуг.

1.2.2 Если на гарантийные работы принято решение привлечь субподрядчика, кото​​рый не​ принимал участие в выполнении работ по проекту (основной договор), РСП необходимо инициировать заявку на выбор и согласование подрядчика аналогично п.1.1.1

1.3. Согласование субподрядчика на проекты

1.3.1  Субподрядчики на все проекты оцениваются по критериям наличия:

- рисков по субподрядчику (финансовых и др, связанных с должной деловой осмотрительностью);

- рисков выполнения требований заказчика к установленным характеристикам услуги/продукции;

- ресурсов для осуществления работ и предоставления услуг

- цена.​​

1.4. Согласование выбора подрядчика в Заявке CRM

1.4.1. Логист принимает Заявку на подрядчика в работу (срок - 2 часа) и анализирует входные данные. (Статус Заявки на подрядчика - "В работе логистики").

Логист​ проводит анализ полноты данных. Если данных недостаточно, он запрашивает у Инициатора дополнительную информацию (статус заявки «жду доп. информацию»);

1.4.2.  Логист​ согласует Заявку на подрядчика при наличии полного пакета документов:

- Подтверждение отсутствия собственных ресурсов, в случае если Заявку на подрядчика и запрос на поиск подрядчика в ДРП создавал SS​.

- ​Подтверждение ДРП в виде письма о возможности привлечения данного подрядчика для Технической дирекции.

- КП основное и альтернативное на бланке организации субподрядчика

- Деловая переписка с субподрядчиком по проекту;

- ​​Скан подписанного договора с Заказчиком /согласованная финальная версия или промежуточная версия договора (не требуется для проектов за ​БИФ);

  - В случае подписания договора с Заказчиком на электронной торговой площадке (ЭТП) - ссылка на конкурс, протокол и проект договора;

- Документы должной осмотрительности для осуществления проверки контрагента (если пакет не полный, Логист​ проводит запрос документов у субподрядчика);

- В случае наличия в договоре с Заказчиком пункта о запрете привлечения третьих лиц - согласование привлечения субподряда от Заказчика (переписка в почте с ЛПР Заказчика, либо официальное письмо). Заключение договора без письменного согласования от Заказчика на субподряд возможно только с согласования сотрудников Отдела экономической безопасности (ОЭБ);

- Письменное информирование субподрядчиком о привлечении третьих лиц;

- Номер заказа покупателя (с кредитной историей или оплатой) для подписанных договоров;

- В случае если в сторону Субподрядчика необходимо провести предоплату до поступления оплаты от Заказчика, предоставляется согласование держателя бюджета на оплату из КИ

- Какой список документов требуется для проверки субподрядчика подробнее в Категории субподрядчиков.​​​

​Важно: Альтернативное КП не требуется, если: являются конфиденциальной информацией, данную информацию вы можете узнать из регламента 21.01 Субподрядчики на коммерческих проектах

Для Дирекции ИБ: заполненная таблица по форме

Таблица 2.​

| ​№​ | ​Запрашиваемая информация | ​Ответ​ |
| --- | --- | --- |
| ​1. | ​Наименование конечного Заказчика | ​ |
| ​2. | ​Наименование Субподрядчика | ​ |
| ​2.1 | ​Обоснование выбора именно этого Субподрядчика | ​ |
| ​3. | ​Наименование Функциональной группы | ​ |
| ​3.1 | ​Если заявка создана РП, то требуется согласование Руководителя ФГ* | ​*Подтверждение в виде переписки по электронной почте |
| ​3.2 | ​Описание, почему Компания не выполняет работы самостоятельно** | ​**от Руководителя ФГ |
| ​4. | ​Сумма по ФС между Компаниями | ​ |

​

1.4.3. Если все документы п.1.4.2. в наличии, Логист​ передает заявку на квалификацию в ОЭБ для проверки субподрядчиков и соисполнителей на благонадежность;

1.4.4​.   Если результат проверки Логиста​ и ОЭБ положительный (статус «Рекомендован»), проведена Квалификация субподрядчика Инициатором, субподрядчик согласован к привлечению на проект (Статус заявки на подрядчика - "Выбор победителя"). Логист​ приступает к подготовке проекта субподрядного договора/ФС. Срок - 1 рабочий день.

​

2. Согласование и подписание субподрядного договора. Отражение субподрядных работ в 1С​

​

​2.1 Логист​ формирует проект субподрядного договора на основании подписанного договора с Заказчиком (или финальной/предфинальной версии) и ТКП субподрядчика. Сформированный проект договора проходит согласование специалистами юридического и финансового управлений, а также субподрядчиком. Регламент 61.01 Согласование договоров Компании>>

2.2 В случае, если согласующие от Компании и субподрядчик не смогли договориться об условиях договора, работа по согласованию договора прекращается, и процесс поиска и согласования субподрядчика начинается заново.

2.3 После закрытия заявки в сервисе согласования договоров Логист передает в течение 1 рабочего дня сформированную юристом финальную согласованную версию договора подписанту от Компании, а затем субподрядчику (Статус заявки на ​подрядчика - "Жду скан подписанного договора").

2.4 Подписанты: являются конфиденциальной информацией, данную информацию вы можете узнать из регламента 21.01 Субподрядчики на коммерческих проектах

- В Дирекции ИБ для подписания договора необходимы следующие условия:

  - ​Управление ИБ:

    - ​​​Выполнена заявка на согласование договора на портале;

    - Создана карточка проекта CRM и РП/АП/Менеджер ДИБ по субподрядам назначен на проект;

    - Согласована смета, в расходы которой заложена стоимость субподрядных работ.

​Важно: Если какие-то пункты не выполнены, подписант приостанавливает подписание и сообщает об этом команде проекта.​

  - ​

- ​В Технической дирекции​ для подписания договора Логист​ в копии с РП/РСП/SS и Подписантом запрашивает согласование Директора Технической дирекции​.

2.5 Логист​ отвечает за двухстороннее подписание и обмен оригиналами договоров через ЭДО или согласно регламенту 13.08 Доставка корреспонденции и грузов, а после отслеживает отправку оригинала Договора в архив.

2.6 После подписания договора Логист​:

- создает карточку договора в CRM;

- создает в 1С Заказ поставщику на работы/услуги, где фиксирует стоимость работ/услуг и дату их завершения, 
в случае, если стоимость Заказа поставщика формируется Time & Material, РП/РСП предоставляет Логисту номер Заказа покупателя, заведенного АМ со стоимость в 1 рубль;

- направляет субподрядчику подписанные «в бумаге» оригиналы документов (согласно 13.08 Доставка корреспонденции и грузов)

2.7. Только после подписания субподрядного договора и при наличии Заказа покупателя в 1С с признаком оплаты (Платежное поручение или Кредитная история) Менеджер ДИБ по субподряду​/РП/РСП привлекает субподрядчика к выпол​​нению работ.

​Важно: Исключениями (привлечение к работам без договора с заказчиком) могут быть случаи, когда функциональная спецификация на работы согласована заказчиком, но процедура подписания договора с заказчиком займет длительный срок. В этом случае требуется наличие согласованной кредитной истории.

2.8. Если в процессе выполнения работ/оказания услуг возникает необходимость в подписании дополнительного соглашения (ДС) с субподрядчиком, Менеджер ДИБ по субподряду​/РП/РСП создает заявку в Сервисе согласования договоров, добавляет в наблюдатели Логиста, проводившего согласование субподрядного договора. В случае увеличения стоимости работ причина увеличения должна быть в явном виде указана по тексту ДС – список доп. работ, спецификация на доп. материалы и т.д.

​Важно: Если на этапе реализации проекта происходит увеличение стоимости работ без «зеркального» подписания ДС с Заказчиком, Команде проекта необходимо получить по электронной почте согласование Руководителя ЦК и Подписанта, приложить его в заявку в Сервисе согласования договоров.​

​
​3. Сдача-приемка и оплата

3.1. Субподрядчик под контролем Менеджер ДИБ по субподряду​/РП/РСП/SS выполняет работы. По окончании работ в сроки, установленные Договором, Менеджер ДИБ по субподряду​/РП/РСП/SS ​принимает работы или готовит мотивированный отказ в их приемке. ​Пункт по приемке работ зафиксирован в субподрядном договоре. Подробнее 95.01 Проектная деятельность Дирекции ​ИБ и 09.01 Организация проектной деятельности​

3.2. В случае успешной приемки работ АМ оформляет Заявку на реализацию в 1С и инициирует подписание Акта выполненных работ с Заказчиком.

3.3. Как только работы Заказчику успешно сданы, Менеджер ДИБ по субподряду​​/РП/РСП/SS организуют подписание Акта выполненных работ с субподрядчиком. Оплата за выполненные работы осуществляется в сроки и на условиях, указанных в договоре. (согласно 7.09 Руководство по продажам​)

Ответственные за подписание Акта выполненных работ с субподрядчиком являются конфиденциальной информацией, данную информацию вы можете узнать из регламента 21.01 Субподрядчики на коммерческих проектах

*Комментарий о приёмке (примерный текст): Внутренняя приемка работ подрядчика (название компании)  по Договору/ФС №___от дд.мм.гг., проведена в полном объеме (Акт № от___, сумма___) силами ___ (ФИО сотрудника и должность)

Подписанные с 2-х сторон акты поступают в архив согласно регламенту Основное о договорах.

3.4. Заявки на оплату субподрядных работ/услуг создает Логист. Заявка на оплату создается на основании Заявки на подрядчика CRM, а также на основании Заказа поставщику на услуги/работы.

3.4.1 При необходимости предоплаты субподрядчику Менеджер ДИБ по субподряду​/РП/РСП/SS организует получение от субподрядчика счета на оплату аванса посредством почты или СЭД и передает Логисту для заведения ​ Заявки на оплату в 1С.​

3.5.  Для оплаты Логисту необходимы следующие документы:

| Предоплата:​​ | Постоплата |
| --- | --- |
| - субподрядный договор или приложение - счет на оплату от Субподрядчика - Заказ покупателя с признаком оплаты и Сметой - ​счет-фактура на аванс (если с НДС), предоставляется Субподрядчиком по факту оплаты аванса​ | - ​субподрядный договор или приложение - счет на оплату от Субподрядчика - подписанный Акт выполненных работ или КС-2 (акт о приемке выполненных работ) / КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) - счет-фактура (если с НДС) - Заказ покупателя с признаком оплаты и Сметой, - подписанный Субподрядчиком Акт выполненных работ​ (УПД) |
| ​​по Заказу покупателя должен быть признак оплаты (КИ или платежное поручение) и согласованная Смета (​согласно ​09.11 Смета​)​ |  |

Оплата за выполненные работы осуществляется в сроки и на условиях, указанных в договоре с подрядчиком.

Если каких-то документов не хватает, Менеджер ДИБ по субподряду​, РСП, РП, SS организует получение недостающих документов от субподрядчика с последующей их передачей Логисту.​

3.6. При завершении проекта или этапа работ, Логист создает в 1С пр​иходный ордер на основании подписанного с двух сторон Акта выполненных работ/услуг, бухгалтерия проводит Поступление товаров и услуг.

​Важно: Акт выполненных работ должен быть выставлен субподрядчиком не позднее подписания Акта выполненных работ между Компанией и заказчиком., иначе будет штраф.

​

4. Оценка работы субподрядчика на проектах

4.1 По итогам реализации проекта Менеджер ДИБ по субподряду​, РП, РСП, SS и Архитектор обязаны оценить работу субподрядчика по 5-бальной шкале по каждому из критериев:

- Качество работ на пресейле;

- Квалификация персонала;

- Качество выполнения работ;

- Соблюдение сроков.

4.1 На основании полученных оценок формируется средняя оценка субподрядчика и рекомендации к дальнейшему сотрудничеству.

| ​Рекомендован к выполнению работ | ​Рекомендован с ограничениями | ​Не рекомендован к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| ​Средняя оценка 4 и более. Каждый из критериев более 1. | Средняя оценка от 3 (включительно) до 4 баллов. Каждый из критериев более 1. | Средняя оценка от 1 до 3 баллов. Или ​один из критериев содержит оценку в 1 ​балл. |

4.2.1 По результатам низких оценок ДРП совместно с Менеджером ДИБ по субподряду​​, ​РП, РСП, SS и Отделом качества (ОК) проводят анализ причин, вырабатывают план по исправлению ситуации.

4.2.2 Если в ходе проработки низких оценок результатов работы с субподрядчиком ДРП​ совместно с ОК приходят к выводу, что оценка проведена объективно субподрядчик на основании решения ОЭБ вносится в «Черный список».

После того как ОЭБ проставит решение «Черный список» в карточке подрядчика появляется информационное уведомление, что подрядчик находится в «Черном списке».​

Также информационное уведомление, о том, что субподрядчик добавлен в «Черный список» отображается в заявках на согласование подрядчика, где данный контрагент выбран в качестве подрядчика-победителя и по которым в настоящее время идет этап реализации проекта.

Если подрядчик с низким рейтингом и не рекомендован к выполнению работ по итогам предыдущих проектов, дальнейшее сотрудничество с ним возможно только при условии получения согласования на такое сотрудничество у подписанта и ОЭБ.​​

4.3 Оценки по каждому субподрядчику можно посмотреть в CRM --> "Подрядчики"-->"Оценки подрядчика"

​